宁波市自然资源和规划局关于进一步加强

建设工程规划批后管理工作的通知

（征求意见稿）

各区（县、市）自然资源和规划分局（局），局机关各处（室、局），局属事业单位：

为进一步加强建设工程规划批后事中事后监管，及时发现和制止违反规划许可建设行为，保障建设工程按规划许可内容实施，经研究，现将建设工程规划批后管理有关事项通知如下：

一、适用范围

本通知所称建设工程规划批后管理，是指自然资源和规划部门按照相关规定和要求，对建设项目从取得建设工程规划许可后至竣工规划用地核实的监督检查。主要内容包括：规划验线、批后跟踪检查、竣工规划用地核实。

宁波市范围内所有已取得建设工程规划许可证、尚未完成建设工程竣工规划用地核实的建设项目（不含农民建房等乡村建设工程）规划批后管理工作适用于本通知。临时建设工程规划许可的批后管理参照本通知执行。

宁波市范围内的规划批后管理工作由各自然资源和规划分局（局）负责统筹组织实施规划用地批后监管，宁波市自然资源和规划局相关业务处室（局）负责对各分局（局）的实施情况进行技术指导和监督检查。

轨道交通等项目由市局核发建设工程规划许可的，由属地分局（局）负责统筹纳入属地规划用地批后监管；涉及跨分局（局）辖区的建设工程竣工规划用地核实，由市自然资源和规划局指定自然资源和规划分局（局）牵头、相关自然资源和规划分局（局）配合。

二、主要内容

（一）建立批后监督管理告知制度

属地政务服务窗口在建设单位领取《建设工程规划许可证》时一并出具《建设工程规划批后管理告知书》，一次性告知建设单位在项目实施过程中的注意事项，提醒规划公示牌、多测合一、规划放线验线、跟踪检查、竣工规划用地核实等工程建设重点环节要求，以及提醒申领《建设工程施工许可证》。

（二）规范规划放线验线要求

放线完成后，建设单位或者受其委托的测绘单位应当及时将规划放线成果上传至多测合一应用场景，进行成果规范性检查。规划放线成果资料，应当包括建设工程定位规划核对结果、是否已施工建设等内容。

自然资源和规划分局（局）批后管理人员、规划业务主管科室（或测绘主管科室）应当及时查验多测合一应用场景推送的检查报告，采用多测合一应用场景提供的规划放线成果进行图件校核，核对放线成果是否符合规划许可要求，并现场核查放线桩位是否存在移位和完好性情况、发放《规划验线现场温馨提示卡》，提醒建设单位不得改变规划许可内容、及时依法办理《建设工程施工许可证》，并在《宁波市建设工程规划批后跟踪管理记录表》上做好记录。

验线不予通过的，出具《限期改正通知书》，告知整改的理由和处理意见。建设单位或个人未完成验线擅自施工，或验线不合格擅自施工的，由自然资源和规划分局（局）出具《责令停止施工通知书》，责令停止施工，补办相关手续。

（三）强化规划批后跟踪检查

倡导全面推进“综合查一次”，配合住建等部门开展“建筑工地监管一件事”等跨部门联合检查。自然资源和规划分局（局）根据建设项目类型特点和建设、设计、测绘单位信用信息等，制定规划批后跟踪检查项目名单、检查次数及检查时间，开展关键环节重要节点的检查。其中，建筑工程针对关键环节（规划放线、基础完成（±0.00）、主体结构到顶、主体外装饰完成等）开展不少于2次跟踪检查，管线工程重点开展开挖直埋的管线工程铺设后覆土前的跟踪检查，交通工程重点开展路基完成后路面铺设前的跟踪检查。

检查时应当在《宁波市建设工程规划批后跟踪管理记录表》上作好记录，其中现场检查工作人员不得少于2人，至少包括1名批后管理人员、1名属地自然资源所工作人员，根据需要邀请规划技术人员、综合行政执法人员一并参加。现场检查内容：1.是否落实《建设工程规划批后管理告知书》的相关要求，包括施工现场按规定设置规划公布牌，以及是否落实多测合一和规划放线验线、竣工规划用地核实和联合验收、建筑工程配套管线设计方案备案与竣工测绘成果备案等告知书要求；2.关键环节和重要节点是否按规划许可内容进行建设。现场检查时根据需要可以委托测绘资质单位进行监督测量。建设单位和多测合一单位可主动提交±0.00、结构到顶两个阶段的测量报告进行图件校验。

（四）规范竣工规划用地核实

属地政务服务窗口在收到建设工程竣工规划用地核实申请后，填写《规划用地批后管理内部业务联系单》并将多测合一成果检查报告等一起转批后管理人员、规划业务主管科室、建设用地主管科室进行审查，根据反馈意见出具规划用地核实确认书。

竣工规划用地核实的申请材料、核实内容等具体工作和要求，按照《省自然资源厅关于全面推进规划用地“多验合一”改革的通知》（浙自然资规〔2023〕11号）、浙江省住房和城乡建设厅等5部门《关于开展房屋建筑和市政基础设施工程建设项目监管验收服务集成改革的实施意见》（浙建〔2021〕17号）和《浙江省城镇建设工程竣工规划核实办法》等有关规定执行。

三、通报抄告

（一）规范批后抄告制度

属地政务服务窗口出具《建设工程规划许可证》后，应在5个工作日内将《建设工程规划许可证》及附图附件（包括变更情况）在市自然资源和规划局或县（市）自然资源和规划局等网站上对外公布，并将相关信息及时推送给批后管理人员、规划业务主管科室、测绘主管科室、属地自然资源所，以及属地综合行政执法部门、住建等行业主管部门、属地乡镇（街道）。

- 建立违法抄告制度

建设工程规划批后管理中若发现存在未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》确定的内容进行建设的，由属地自然资源和规划分局（局）责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，由属地自然资源和规划分局（局）将整改要求、整改时限等书面告知建设单位，要求限期改正并抄告综合行政执法部门；需要综合行政执法部门予以行政处罚等的，属地自然资源和规划分局（局）应及时抄告综合行政执法部门依法进行处理。

若发现未依法办理《建设工程施工许可证》等涉及其他部门管辖违法行为的，应当及时将相关违法线索告知相关部门。发现施工图设计违反规划条件、规划要求、相关技术指标和规范的，以及不符合建设工程设计方案中文字标明的技术经济指标的，属地自然资源和规划分局（局）还应当抄告建设主管部门依法处置。

以上抄告和移交工作均应同步做好台账记录并归档。

- 完善核实抄告制度

规划用地核实通过后，应在5个工作日内将规划用地核实结果在市自然资源和规划局或县（市）自然资源和规划局等网站上对外公布，将相关信息及时推送给综合行政执法部门并做好台账记录及归档工作。

- 建立异议会商机制

批后管理中对规划许可内容存在异议的，或者批后管理工作人员、行政检查人员等初步认为不符合规划许可内容的、或未履行国有建设用地有偿使用合同（划拨决定书）的，批后管理人员应当提请规划主管科室进行集体会商，按有关法律、法规规定予以处理。

（五）明确部门间推送共享机制

建设工程规划许可、规划用地核实等信息共享，主要通过市自然资源和规划局或县（市）自然资源和规划局等网站发布、投资项目3.0平台获取、市域空间治理数字化平台共享。相关部门和乡镇（街道）提出线下数据合理需求的，各分局（局）要协同建立健全线下数据交换机制。

- 保障措施

（一）加强组织领导。各分局（局）要高度重视建设工程规划批后管理工作，统筹规划用地用海用林用矿监管和动态巡查，将工作细化明确到牵头科室（所）和责任分工，建立资规联合监管专职队伍并明确批后管理人员，按照“综合查一次”的要求，形成分管领导具体负责，批后管理人员牵头，属地自然资源所为主，相关业务科室共同参加的工作机制。

（二）强化源头管理。《建设工程规划许可证》及其附图要明确强制性内容、引导性内容、其他部门建设条件等内容。要加强与属地住建部门的协同提醒，防止《建设工程施工许可证》和《建设工程规划许可证》及其附图不一致的现象。对于实行建设工程规划许可告知承诺制的项目，在作出准予行政许可决定1个月内，要按一定比例对项目的规划经济技术指标进行双随机抽查，检查申请人的承诺内容是否属实。

（三）严格责任落实。各分局（局）要建立规划批后管理项目库，批后管理工作人员接办跟踪项目后，应第一时间与建设单位取得联系，主动开展规划批后建设行为服务指导，实现建设工程规划许可后至竣工规划用地核实期间的全过程监管。宁波市自然资源和规划局相关业务处室（局）对各分局（局）建设工程规划许可和批后管理工作开展“双随机、一公开”检查并开展定期评估。

（四）强化技术保障。市自然资源和规划局在规划许可场景基础上打通多测合一场景，加快开发规划许可批后管理模块，提供规划许可信息共享端口。各地要结合规划批后管理工作实际需要，加强检查设备等保障工作，通过政府购买服务等方式加强现场检查测量，提升规划批后管理的精细化服务水平。

五、本通知自发布之日起施行，原有规定与本通知不一致的，以本通知为准，各分局（局）可结合建设用地供后监管和动态巡查需要等细化完善贯彻落实措施。本通知下发前已经由市自然资源和规划局核发的建设工程规划许可，由属地分局（局）组织进行批后管理。

附件：1.建设工程规划批后管理告知书

2.规划验线现场温馨提示卡

3.宁波市规划用地批后管理内部业务联系单

4.宁波市建设工程规划批后跟踪管理记录表

5.限期改正通知书

6.责令停止施工通知书

附件1

宁波市建设工程规划批后管理告知书

：

你单位（个人）申报的建设项目已得到建设工程规划许可。为使建设工程顺利圆满完成，保障我市城乡规划的有序实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》《浙江省城乡规划条例》《宁波市国土空间规划条例》等有关规定，需对你（单位）的建设工程实施规划批后管理，现将有关事宜告知如下：

一、不得擅自改变许可内容。你单位（个人）应当严格按照《建设工程规划许可证》的许可内容（含建设工程设计方案总平面图，下同）进行建设。同一建设用地规划许可的建设工程一般不得分期建设。确需变更许可内容（含修改建设工程设计方案总平面图）的，不得违反详细规划以及规划条件，须经相关利害关系人同意，并报经原审批机关批准。已领取预售许可证的房地产建设项目，不得申请变更建设工程规划许可内容（含建设工程设计方案总平面图）。实行工程规划许可告知承诺制的项目，要严格执行规划经济技术指标等相关承诺。

二、设立规划公示牌。项目建设前应当在施工现场出入口等显著位置设立《建设工程现场规划公示牌》，将《建设工程规划许可证》的主要内容（含建设工程设计方案总平面图）予以公示，并在建设工程竣工验收前保持公告牌及其内容的完整，但是法律、法规和国家规定不得公开的除外。

三、实行多测合一。本市对新建、改（扩）建工程建设项目实行多测合一，应当将项目建设涉及的规划放线、规划用地核实测量、地下管线测量等规划和土地等行政管理涉及的测绘中介服务，按照工程建设项目多测合一的要求，委托具有相应资质的测绘单位承担。

四、规划放线验线。在申领建设工程施工许可证前，应委托多测合一中介服务机构进行放线，并及时告知项目所在地自然资源和规划分局（局）进行规划验线。放线结束后，及时将放线成果上传至多测合一应用场景。放线成果经校验符合要求，并依法向建设主管部门申领《建设工程施工许可证》后方可按规定施工。《建设工程施工许可证》与《建设工程规划许可证》的相关内容原则上应当一一对应。

五、关键环节检查。在基础施工完成、主体结顶后等关键环节重要节点，请及时与项目所在地自然资源和规划分局（局）联系开展批后跟踪检查。你（单位）可以主动提交关键环节重要节点的测量报告和影像资料，便于我们核查并确保项目顺利建设并完成竣工验收。

六、竣工规划用地核实。竣工后应当确保符合竣工规划用地核实条件，包括并不仅限于《建设工程规划许可证》的许可内容（含建设工程设计方案总平面图），并申请办理建设工程竣工规划用地核实手续。符合联合验收条件的项目，按照房屋建筑和市政基础设施工程建设项目监督验收服务集成改革的规定执行。

七、建筑工程配套管线备案。建筑工程配套的外部管线在开工建设前，应当将配套管线工程设计方案报属地自然资源和规划分局（局）备案；在施工覆土前或深埋非开挖封口前进行竣工测绘，在申请办理建设工程竣工规划用地核实前，同步申报建设工程配套管线竣工测绘成果备案。

非常感谢您（单位）对我们工作的大力支持，希望你单位（个人）指定专职人员进行工作联系。欢迎对我们的工作人员实施监督（监督电话：0574-           ）。

本项目批后管理工作人员：           电话：

宁波市自然资源和规划局（编号章）

年  月  日

附件2

规划验线现场温馨提示卡

:

你单位（个人）申报的建设项目已得到建设工程规划许可，并完成了规划放线。为使建设工程圆满完成，确保项目依法顺利建设、早日竣工投用，现提示如下：

- 建设工程应当依法向建设主管部门申领《建设工程施工许可证》，在未依法取得建设主管部门核发的《建设工程施工许可证》之前不得擅自进行施工建设，但建设主管部门确定的限额以下的小型工程除外。详情请咨询属地建设主管部门。

- 要确保《建设工程施工许可证》与《建设工程规划许可证》的一致性。未按照《建设工程规划许可证》的许可内容（含建设工程设计方案总平面图）进行建设的，属于违法行为，将影响建设项目竣工验收。符合《建设工程规划许可证》变更条件的，请及时向原审批机关办理《建设工程规划许可证》变更。

批后管理工作人员：           电话：

现场检查联系人员：           电话：

建设单位

签收人：

日  期：

附件3

宁波市规划用地批后管理内部业务联系单

| 业务事项 | (规划批后跟踪检查 (规划验线 (规划用地核实 (其他： |
| --- | --- |
| 联系内容 | (批后现场检查 (批后图件校验 (规划异议会商 (用地复核 (其他： |
| 工程名称 |  |
| 建设工程规划许可证号 |  |
| 发起 意见 | 发起人： 发起时间： |
| 意见 反馈 | 审查意见： 审查人： 审查时间： 年 月 日 |
| 意见 反馈 | 审查意见： 审查人： 审查时间： 年 月 日 |
| 意见 反馈 | 审查意见： 审查人： 审查时间： 年 月 日 |
| 结论： 办理人： 办理时间： 年 月 日 |
| 备注： |

注：本表适用于政务服务窗口、规划批后管理人员等发起并进行业务联系。

附件4

宁波市建设工程规划批后跟踪管理记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设位置 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| 建设工程规划许可证号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 测绘单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 检查规划验线情况： 检查人签名： 检查时间： 年 月 日 |
| 检查±0.00情况（建筑平面尺寸、高程等）： 检查人签名： 检查时间： 年 月 日 |
| 检查结构到顶情况（建筑高度等）： 检查人签名： 检查时间： 年 月 日 |
| 检查外饰面完工情况（建筑外立面等）： 检查人签名： 检查时间： 年 月 日 |
| 检查竣工规划用地核实前情况（临时建筑拆除、场地清理、大门出入口、围墙等）： 检查人签名： 检查时间： 年 月 日 |

注：1.外饰面完工情况的检查，由规划批后管理人员根据需要确定；2.±0.00、结构到顶、外饰面完成检查一般以现场察看询问为主，必要时提请专业技术人员参与；3.检查人员签名不得少于2人；3.跟踪管理中如发现未按规划许可内容进行施工的，应当立即制止并告知整改；按规定需要予以行政处罚的，移交综合行政执法部门依法处理。发现施工图设计和规划许可内容不一致的，还需及时抄告建设主管部门依法处置。

附件5

限期改正通知书

：

你（单位）在              地块建设的                  项目，以下建设内容与规划许可内容不符：

1.

2.

3.

……

现根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，责令你单位停止建设，并在    年    月    日前按建设工程规划许可内容采取改正措施，消除对规划实施的影响。如逾期未改正到位、或未在规定期限内采取措施消除对规划实施影响的，我局将抄告综合行政执法部门依法予以处理。

宁波市自然资源和规划局（编号章）

年  月  日

抄送：××区综合行政执法局、××区住房与城乡建设局等

附件6

责令停止施工通知书

：

你（单位）在              地块建设的                  项目，未经验线擅自施工/验线不合格擅自施工/未取得《建设工程规划许可证》进行建设/未按照《建设工程规划许可证》确定的内容进行建设，现根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，责令你单位停止建设，并在    年    月    日前采取改正措施（或补办相关手续），消除对规划实施的影响。如未在规定期限内采取措施消除影响，我局将抄告综合行政执法部门依法予以处理。

宁波市自然资源和规划局（编号章）

年  月  日

抄送：××区综合行政执法局、××区住房与城乡建设局等