宁波市自然资源和规划局贯彻落实第二轮中央

生态环境保护督察反馈问题整改工作方案

为坚决贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护督察的要求，进一步加大生态文明建设和生态环境保护工作力度，加快解决我市自然资源和规划工作领域存在的生态环境保护突出问题，努力推动区域生态环境持续改善，根据第二轮中央生态环境保护督察报告、《浙江省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》和《宁波市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，制定本整改方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣忠实践行“八八战略”、当好浙江建设“重要窗口”模范生、努力建设共同富裕示范区。抓好中央督察整改落实是深入贯彻习近平生态文明思想的实际行动，是全面推进新时代美丽宁波建设、夺取“十四五”开局胜利的关键举措，是着力解决突出生态环境问题、不断满足人民日益增长的优美生态环境需要的重要民生工程。坚决以中央督察整改为契机，坚持系统观念、运用系统方法，协同推进高质量发展、高水平保护、高效能治理，全面提升自然资源和规划系统生态环境保护能力，全力保护和修复山水林田湖草生态系统，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，协同推进经济高质量发展与生态环境高水平保护，保护好青山绿水，保障好高质量发展，为我市建设国家生态文明先行示范区，高水平打造美丽宁波升级版作出努力。

二、主要目标

（一）落实责任，确保督察反馈问题整改到位。对标中央生态环境保护督察报告，涉及我局的整改任务共9项，其中牵头整改5项、配合整改2项，督导整改2项（详见附件2），均逐一建档立案、细化目标、倒排进度、夯实责任、限时销号。其中，牵头整改主要负责督促整改落实，把握项目按时序推进，做好对应的协调等工作。配合整改主要从业务指导上协助牵头部门做好问题的整改与落实。督导整改主要负责指导与检查问题的整改与落实。全省共性问题整改方案编制要加强与省自然资源厅、省林业局相关业务处室的沟通对接，与市生态环境局保持紧密联系，协调相关问题。

（二）科学整改，有效推进全市自然资源和规划工作。坚持问题导向、效果导向，对中央环境保护督察报告反馈的涉及自然资源和规划工作的具体问题整改任务，实行台账式、清单式管理，逐一落实整改责任，逐一制定整改措施，确保完成一件、销号一件，做到条条整改、件件落实。要将落实中央生态环境保护督察整改工作作为推进自然资源和规划工作的重要契机，把督察报告反馈问题整改与落实环境保护政策措施结合起来，推动从源头、深层次和根本上解决海岸线生态修复、矿山生态环境修复、耕地林地生态补偿等问题，不断建立完善本系统生态文明建设、生态效益补偿等方面的长效机制，推动自然资源和规划各项工作长足发展。

（三）举一反三，健全自然资源和规划系统生态建设机制。坚持融入大局、服务大局，把督察整改作为“十四五”开好局、起好步的关键举措。坚持把中央生态环境保护督察整改工作与其他重点工作协同推进，与省生态环境保护督察和国家海洋督察问题整改结合起来，与全市治水提升战、治土攻坚战、蓝天保卫战结合起来，与重点任务、重点项目、重要治理工程结合起来。坚持系统谋划统筹自然资源和规划工作，按照“山水林田湖草生命共同体”的生态观，大力推动资源利用方式根本转变，统筹开发与保护的关系，建立健全自然资源保护修复体系，不断加快生态文明建设步伐，用实实在在的工作成果增强人民群众对美好生态环境的获得感。

三、重点任务

（一）坚决扛起生态文明建设政治责任。一是争当生态文明建设“重要窗口”模范生。要切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，从“两个维护”的政治高度，准确把握生态文明建设和生态环境保护的战略定位。二是从严压实生态环境保护责任。强化压力传导和责任落实，构建层层抓落实、责任全覆盖、考核动真格的工作格局。三是健全生态环保督查考核机制。

（二）切实加强生态用地的监督管理。要加快推进自然保护地整合优化，健全自然保护地规划体系，确保“保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变。”要严格执行自然保护地相关法律法规政策，健全自然保护地规划体系、监督指导总体规划有效实施。要统筹推进森林公园等自然保护地整合优化，妥善处理自然保护地矛盾冲突，严格规范经营范围调整。要持续加强森林公园等自然保护地日常监管，结合“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，建立常态化执法监管机制，严肃查处违法违规行为。要高质量推进国土绿化美化，到2025年新造林12.13万亩。完善城镇园林绿化结构和功能，到2025年城市公园绿地服务半径覆盖率达90％。

（三）全面完成矿山治理整改任务。落实《浙江省自然资源厅 浙江省“三改一拆”（违建别墅清查整治）行动领导小组办公室关于加快推进矿山生态修复工作的通知》（浙自然资厅函〔2020〕622号）精神，2022年底前完成《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016—2020）》重点治理矿山治理修复任务。根据《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》，按照矿山生态修复与土地复垦方案开展修复和验收，体现修复成效，实现环境持续向好。

（四）强化湿地用途管制。坚持全面保护、分级管理原则，强化海洋湿地利用监管，进一步落实湿地保护修复制度，推进海洋湿地保护与修复，为建设生态文明和美丽宁波提供重要保障。要进一步明确全市各区县（市）湿地保有量管控目标，压实各级政府海洋湿地保护主体责任。要加强林业湿地数据与国土“三调”湿地资源成果的对接工作，完成《宁波市湿地保护和利用规划（2021～2035）》编制，细化强化湿地保护工作。要建立湿地用途管控机制，加强滨海湿地保护与修复，促进滨海湿地生态功能恢复。要强化日常巡查，加强执法监管，开展定期监测，遏制各种破坏湿地生态的行为，贯彻落实国家、省级关于湿地占补平衡的要求，开展重要湿地生态保护绩效评价，建立健全湿地管控长效机制，落实湿地管控目标。

（五）完善垦造耕地监管长效机制。对2015年1月1日以来立项的垦造耕地项目立项选址、合法合规性、涉林情况、后期管护利用情况等进行全面清查梳理，排查涉林垦造耕地问题，严格按照省自然资源厅要求进行整改，落实生态保护修复措施和耕地后期管护利用措施，完善垦造耕地监管长效机制，切实加强生态环境与森林资源保护。

（六）优化空间开发保护格局。坚持生态优先、绿色发展和山水林田湖草生命共同体理念，面向全域全要素，统筹安排国土空间开发保护修复整体格局和实施时序。编制实施国土空间总体规划，在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。

四、保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。成立以孙义为书记为组长，相关班子成员为副组长，相关责任处（室、局）负责人为成员的中央生态环境保护督察意见整改工作领导小组，全面负责第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改工作督办的组织领导、统筹协调、督促检查和工作推进。领导小组下设五个工作小组，具体人员组成和职责（详见附件1）。各区县（市）自然资源和规划主管部门也要成立相应的领导机构，加强统筹协调，明确目标任务，落实责任和措施，迅速组织开展整改工作。

（二）严格工作要求，狠抓任务落实。各区县（市）自然资源和规划主管部门要坚决落实好中央生态环境保护督察整改要求，切实落实牵头责任，主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志靠前指挥、亲力亲为。要结合本方案，在前期整改任务清单编制基础上，抓紧研究制定本单位的专项整改方案并报市局领导小组备案，作为整改销号和日常监管的依据。整改方案要立足精准规范，着眼常态长效，做到人员明确、目标明确、措施明确，确保方案科学合理、可操作、可落地，实行倒排工期，实施挂图作战。

（三）强化督导检查，严肃追责问责。市局领导小组建立整改工作督办调度机制，督促区县（市）自然资源和规划部门按要求推进整改工作，实行定期通报。将组织有关处室，采取联合督查、实地核查等方式，对各区县市整改工作进展情况进行巡查督导，及时反馈督导情况，推进问题整改落到实处。

附件：1.宁波市自然资源和规划局第二轮中央生态环境保护督察整改工作领导小组及专项工作组

- 第二轮中央生态环境保护督察反馈问题具体问题整改措施清单

- 第二轮中央环境保护督察整改督办小组责任分工

- 第二轮中央环保督察整改督导小组安排

附件1

宁波市自然资源和规划局第二轮中央生态环境

保护督察整改工作领导小组及专项工作组

一、领导小组组成人员

组   长：孙义为   局党组书记、局长、市自然资源总督察(兼)

副组长：景松健   局党组成员、市纪委、市监委驻局纪

检监察组组长

陈为民   局党组成员、副局长

林伟平   局党组成员、专职副总督察

杨  斌   局党组成员、副局长

戚春良   局党组成员、副局长

汪乐军   局党组成员、副局长

汪  琳   总规划师

王立志   局党组成员、巡视员

成  员：赵恩铭   办公室主任

杨  波   组织人事处处长

李亦斌   驻局纪检监察组副组长

胡淑燕   政策法规处处长

黄建来   自然资源调查监测处处长

范  达   所有者权益与开发利用处处长

戴  涛   国土空间规划处处长

丁永平   用途管制与行政审批处处长

唐永航   生态修复与耕地保护处处长

张  凌   地区与村镇规划处处长

俞建强   地矿处处长

朱志海   海域海岛管理处处长

应建银   海洋预警预报处处长

刘伟波   国土绿化处处长

方宏锋   森林资源管理处处长

李  峰   执法局局长

郑铣鑫   自然资源生态修复和海洋管理服务中心主任

领导小组下设五个专项工作组，由相关局领导任组长，有关处室人员为成员。

二、专项工作组人员组成及职责

（一）综合协调组

组长：戚春良，成员：唐永航 郑铣鑫 王升阳

职责：具体负责与市整改工作协调小组的工作对接，协调推进和督促整改的落实工作，建立工作部署、任务交办、整改调度、请示汇报、总结汇报等工作台账；负责汇总分析整改工作相关情况，研究重大问题，及时报告局主要领导。

（二）整改督办组

根据中央生态环境保护督察反馈问题整改任务责任分工，涉及我局的牵头整改任务共五项，设立五个问题整改督办小组。职责：负责牵头督办整改工作，建立整改问题台帐，实行销号管理；定期检查整改工作进展，按要求报送整改工作进度；协调整改工作中的具体问题。

（三）履职监督组

组长：景松健，成员：李亦斌  王鹤祥  施金意

职责：根据中央生态环境保护督察组移交的环保督察反馈问题清单，对各地各部门整改落实情况进行督促检查。对整改工作中发现的问题线索，及时介入或督促各地各部门调查处理。对履职不到位、作风不实、整改不力，造成后果的单位和个人追究相应责任。

（四）宣传报道组

组长：汪乐军，成员：赵恩铭 朱宁溪

职责：负责督察整改工作的宣传报道、信息公开，报送宣传报道和信息公开等情况；负责做好舆情监控分析等工作。

（五）信访维稳组

组长：陈为民，成员：胡淑燕 李峰 孙达丰 岑武委

职责:负责组织涉及我局工作职责的生态环境问题、环境矛盾纠纷排查,督促各分局积极开展化解工作;组织制定突发事件应急预案,牵头做好处置应对工作。

三、有关要求

（一）各工作小组在局领导小组的领导下，根据工作职责，定期召开会议，研究推进整改工作，确保按中央生态环境保护督察规定时限完成整改工作任务。

（二）各整改督办小组要制定工作计划，细化任务、明确职责、密切配合，并加强与市级相关部门和区县（市）自然资源和规划主管部门的沟通联系，协同推进整改工作。

（三）各相关处（室）要切实提高思想认识，以严肃认真的工作态度，抓紧制定整改工作方案，全面压实责任，并做好巡查督导工作，确保问题整改落到实地。

（四）各地自然资源和规划主管部门要落实问题整改主体责任，参照本方案成立相应的领导小组和专项工作组，主要负责同志要亲自抓、负总责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保问题整改做实做细。

附件2

第二轮中央生态环境保护督察反馈问题

具体问题整改措施清单

- 牵头整改问题

整改问题二：近年来浙江省城市用地普遍紧张，一定程度上制约经济发展和城市建设。面对这种矛盾，有的地方不是在提高土地综合利用率上下功夫，而是瞄上生态用地，既降了成本，又走了捷径，但牺牲了环境。

责任单位：市自然资源规划局、各区县（市）党委、政府，开发区党工委、管委会。

督导单位：市督考办。

整改时限：2021年底前

整改目标：切实加强森林公园等自然保护地监督管理，加快推进自然保护地优化整合，健全自然保护地规划体系，确保全市自然保护地保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变。

整改措施：

（一）按照省林业局部署，主动参与《自然保护地法》《风景名胜区条例》等立法和修订意见征求，严格执行自然保护地相关法律法规政策，健全自然保护地规划体系。编制《四明山国家森林自然公园总体规划修编(2021- 2035年)》，推进各自然保护地总体规划、详细规划编制，监督指导总体规划有效实施。

（二）按照国家林业和草原局、省林业局对我市自然保护地整合优化预案的审查要求，深化完善我市自然保护地整合优化预案，妥善处理自然保护地矛盾冲突，严格规范经营范围调整，统筹推进森林公园等自然保护地优化整合工作。

（三）持续加强森林公园等自然保护地日常监管，结合森林督查等工作，加强保护地内人为活动监管。结合“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，建立常态化执法监管机制，严肃查处违法违规行为。

整改问题四：浙江省大气污染防治计划明确，对已关闭废弃矿山进行生态治理，到2017年底，治理率达到90%以上。但原国土资源厅以制定大气污染防治行动计划未征询意见为由，两年多时间没有推进落实矿山治理任务。直到2016年10月，才对废弃矿山治理工作进行部署，并将治理范围擅自缩减为“铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围现存1223个废弃矿山”。即便如此，任务完成情况也不乐观，应于2018年底前完成的531个重点治理废弃矿山，至督察时仍有164个未完成治理，其中33个尚未开工。

责任单位：市自然资源规划局、各区县（市）党委、政府，宁波国家高新区党工委、管委会。

督导单位：市督考办。

整改时限：2022年年底前

整改目标：完成浙江省大气污染防治行动计划明确的废弃矿山治理任务；完成《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016-2020）》明确的废弃矿山治理任务。

整改措施：

（一）摸清需治理废弃矿山底数。按照省自然资源厅部署要求，在浙江省大气污染防止行动计划和《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016-2020）》基础上排摸梳理需治理废弃矿山清单，并上报省自然资源厅核定，确定需治理废弃矿山清单。

（二）落实区县（市）政府废弃矿山治理主体责任。按照“谁破坏、谁治理”，“谁受益、谁治理”的原则，落实修复经费并组织实施。对无法落实修复责任主体的，由所在地区县（市）政府组织修复。

（三）“一矿一策”加快治理。明确废弃矿山治理方案、治理时限、治理标准，倒排工作时序，加速推进治理，确保如期完成整改。对确需较长时间整改落实的废弃矿山治理任务，制定“一矿一策”治理工作方案和具体推进计划，实行表格化、清单式管理。

（四）加大检查督办力度。通过督查检查、情况通报、实地核查等方式，全力推进废弃矿山治理工作。对整改措施不落实、工作不到位、整改进度缓慢的，进行挂牌督办。

整改问题五：宁波市应于2018年完成91个废弃矿山修复，截至督察时才完成59个。

责任单位：市自然资源规划局、各区县（市）党委、政府，宁波国家高新区党工委、管委会。

督导单位：市督考办。

整改时限：2022年底前。

整改目标：完成《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016—2020年）》中我市91个重点治理废弃矿山修复。

整改措施：

（一）进一步夯实整改责任。2020年11月，已印发关于加快重点治理矿山治理整改工作的通知，切实落实县级政府主体责任，抓好重点治理废弃矿山修复，加快治理工作进度。

（二）加快废弃矿山修复进度。《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016-2020）》中涉及我市的91个重点治理废弃矿山，按照“一矿一策”加快治理。截至2020年底，已完成工程修复68个、自然修复11个、设置治理性采矿权6个。2021年完成工程修复5个，剩余1个2022年底前完成。

（三）强化督查检查指导。通过督查检查、情况通报、实地核查等方式，全力推进废弃矿山修复工作。对整改措施不落实、工作不到位、整改进度缓慢的，进行挂牌督办。

整改问题十五：2016年国务院办公厅印发《湿地保护修复制度方案》明确，经批准征收、占用湿地并转为其他用途的，要实行“先补后占、占补平衡”。但督察发现，沿海部分地区及有关部门对海洋湿地保护不力。

责任单位：市自然资源规划局、沿海区县（市）党委、政府，宁波杭州湾新区党工委、管委会。

督导单位：市督考办。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：严格海洋湿地用途管制，强化海洋湿地利用监管，落实湿地保护修复制度，加强海洋湿地保护与修复。

整改措施：

（一）加强湿地保有量管控。严格执行《国务院办公厅关于印发<湿地保护修复制度方案>的通知》《浙江省湿地保护条例》《浙江省人民政府办公厅关于加强湿地保护修复工作的实施意见》《浙江省林业局关于进一步加强湿地保护监管工作的通知》要求，明确各区县（市）湿地保有量管控目标，压实各级政府湿地（海洋湿地）保护主体责任，落实各项管控措施。

（二）加强滨海湿地保护与修复。认真落实《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》要求，推进生态文明先行示范，加强海岸线和滨海湿地用途管制，严格控制新增围填海，坚决落实经国家批复的历史围填海处置生态修复举措，加强滨海湿地保护与修复，促进滨海湿地生态功能恢复。

（三）加强对历史围填海建设项目占用湿地资源利用监管。贯彻《浙江省人民政府办公厅关于加强湿地保护修复工作的实施意见》精神，涉及围填海项目占用湿地的，项目所在地县级政府须落实湿地保护主体责任，执行“先补后占、占补平衡”的相关规定，确保本地区湿地面积不下降。

- 加强国土三调衔接并纳入国土空间规划和用途管制。加强林业湿地数据与国土三调湿地资源成果的对接，将滨海湿地纳入国土空间规划及其监督管理体系，将具有重要生态价值的滨海湿地纳入生态保护红线，明确各类重要滨海湿地和海洋空间用途管制规则。

- 健全湿地管控长效机制。加强滩涂资源管理，严格执行相关要求，坚决制止围垦造地项目，严格滩涂湿地用途管制。加强宣传引导，强化执法监管，禁止任何单位和个人侵占、破坏、买卖或者以其他形式非法转让滩涂资源。结合“绿盾”自然资源执法等专项行动，依法查处各种侵占、破坏湿地活动。

整改问题十七：毁林垦地严重破坏生态。2015年4月，浙江省《关于切实加强涉林垦造耕地监管工作的通知》(浙发改农经〔2015〕252号)明确了涉林垦造耕地的有关要求。但督察发现，近年来，全省部分县(市、区)坚持绿色发展理念还不够坚定，违规在省级以上公益林、生态保护红线、高山顶部等禁止选址范围立项审批涉林造地项目，导致大量林地破坏，局部水土流失严重。省市两级自然资源部门验收抽查复核把关不严。2018年9月，浙江省原国土资源厅、原林业厅发文要求对涉林造地项目开展全面自查清理，对2018年8月31日前已经立项且已动工但不符合选址要求的涉林造地项目，要予以撤销并做好复绿和生态修复工作。但两部门对清理整治工作督导不够，部分市县继续我行我素。

责任单位：市自然资源规划局、各区县（市）党委、政府。

督导单位：市督考办。

整改时限：2021年底前。

整改目标：对2015年1月1日以来立项的垦造耕地项目进行全面梳理，对不符合要求的项目进行撤销或核减，落实生态修复措施。完善垦造耕地项目抽查复核制度，加强项目监管、验收报备复核工作。

整改措施：

（一）全面开展涉林垦造耕地自查自纠。对2015年1月1日以来立项的涉林垦造耕地项目进行全面自查自纠，报省林业厅核查后确定问题项目清单。

（二）组织开展整改工作。一是抓好选址不当问题整改。2021年6月底前，对涉及生态保护红线、坡度25度以上以及在生态公益林等“十个范围”林地违规选址的项目，撤销项目或调整项目实施范围，已经验收入库的相应核减补充耕地指标。二是抓好其他类问题整改。对涉及其他类问题的，按照省自然资源厅统一部署要求开展整改。三是开展生态修复。2021年6月底前，对要求退耕地还林、植树造林或采取生态修复措施、恢复森林植被的项目，督促当地按照“一项目一方案”的要求，制订生态保护修复方案，开展植树造林、生态修复。

（三）建立健全监管长效机制。严格执行省自然资源厅《关于构建最严格的垦造耕地长效监管机制坚决制止毁林造地行为的通知》精神，完善垦造耕地项目管理制度，切实加强验收报备项目抽查复核工作，做到内业全覆盖，外业按规定比例实地抽查复核。强化森林资源保护督查，及时发现查处破坏森林资源问题，维护森林生态安全。

- 配合整改问题

整改问题十一、海洋生态环境问题仍较突出。2018年以来，浙江省实施近岸海域污染防治行动，严控新增围填海，加强自然岸线修复，海洋无序开发势头得到遏制。但此次督察发现，全省海洋生态环境问题仍较突出，相关工作仍未得到足够重视。针对杭州湾水质污染问题，强调长江入海污染量大等客观因素，对自身问题反思不够。

责任单位：市生态环境局、市自然资源规划局、市农业农村局，沿海区县（市）党委、政府，宁波杭州湾新区党工委、管委会。

督导单位：市督考办。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：重点入海排污口在线监测设施安装率100%，实现数字化监管。严守海洋生态红线，大陆自然岸线保有长度不少于248千米。

整改措施：

1.推进排污口整治提升。深入推进沿岸入海污染源排口专项排查，科学监测、分类治理，推进入海排污监管体系建设，确保重点入海排污口在线监测全覆盖。

2.推进滩涂湿地生态保护修复。加大对沿海违法侵占海域滩涂检查督导。坚持生态优先，除经国家批准的重大战略项目用海外，禁止新增围填海项目。调整评估并严守海洋生态保护红线，统筹协调各类海洋资源开发活动。到2022年底，大陆自然岸线保有长度不少于248千米，海岛自然岸线保有率超过75%。推进历史围填海区块生态修复，贯彻落实财政部、自然资源部关于推进海洋生态保护修复工作的要求，积极组织申报实施中央财政支持项目。

3.配合做好近岸海域污染成因专项课题攻关。针对近年来近岸海域水质总体趋势向好、年际波动较大的特点，配合省相关部门开展“浙江海域污染源解析及外源性输入量化评价系统创新研究”课题攻关，深入查找问题分析原因，为科学精准治污提供决策参考。

整改问题十九、浙江省部分区县统计部门在统计化肥、农药数据时未按要求开展“全面统计”，也未会同农业部门组织村级调查，仅由区县统计人员根据农作物播种面积进行估算，省市统计部门对异常数据也未开展有效审核，导致减量数据长期虚高。

责任单位：市统计局、市农业农村局、市自然资源规划局，各区县（市）党委、政府。

督导单位：市督考办。

整改时限：2021年6月底前。

整改目标：严格执行国家统计制度，认真实施化肥、农药全面统计，真实反映化肥、农药施用情况，科学研判化肥、农药增减变化趋势。

整改措施：

1.改进和完善化肥、农药统计制度方法。严格执行国家报表制度的全面统计要求，落实全省农业农村统计2020年年报及2021年定期报表制度；继续规范村级统计台账建设，扎实推进基础数据村级报送工作；加强抽样调查、重点调查和结合部门行政数据推算等多种统计调查方法的运用；进一步指导农业、林业部门完善相关统计制度，提高部门统计数据质量。

2.健全和完善农业农村统计数据质量管控机制。健全农业农村统计数据生产流程质量管控机制，层层压实责任；加大对化肥、农药等数据的审核、查询力度，增加审核公式，发挥联网直报系统在数据质量审核中的作用，强化市、县两级数据审核职责，提高源头数据质量；加强统计业务培训和基层调研指导，进一步夯实统计基层基础；加强数据核查力度，按照工作职责，层层把关，逐级审核，特别是加强对异常数据的审核、核查。对统计数据造假、弄虚作假情况，一经发现，严格按照《中华人民共和国统计法》严肃查处。

3.加强部门合作，发挥部门作用。加强各级统计部门与农业、林业部门的协作沟通，根据农、林作物种植结构，结合气候变化、病虫害发生等情况，测算各类农林作物化肥、农药单位面积施用强度，科学研判化肥、农药施用量增减变化趋势。

- 督导整改问题

整改问题十四、违法侵占海域滩涂问题仍有发生。宁波奉化象山港避风锚地项目在生态敏感区圈围海域，圈围面积602公顷。该项目在建设过程中非法侵占位于海洋生态红线内的南沙山岛，并改变岛屿40%地形地貌，非法占用岸线1.77公里。对此项目，奉化区在组织项目生态评估时不科学、不严谨，出具“对海洋生态环境未产生重大影响”的结论，从而使项目得以保留。截至检查时，项目圈围的602公顷海域已成为内湖，基本处于封闭状态。

责任单位：奉化区委、区政府。

督导单位：市自然资源规划局。

整改时限：2022年底前。

整改目标：严格执行《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，根据自然资源部的相关规定完善生态修复方案并加快实施。

整改措施：

1.2021年底前，针对项目和已开展的整改措施开展海洋环境影响后评价，并根据评价结果实施优化修复。

2.2021年底前，通过对南沙山岛裸露山体进行必要的坡面绿化，对退养还岛场地进行绿植化处理等方式，使南沙山岛的绿植覆盖率达到现有岛体面积的75%以上；2022年10月底前，对占用的南沙山岛岸线，按照规定进行同址或异地修复。

3.2022年10月底前，依法依规修复海岸线。

整改问题十六、2018年，宁波市实施慈溪渔光互补光伏项目和象山县墙头村西沪华城两个用海项目，分别占用滩涂湿地194.8公顷和8.5公顷，均未落实占补平衡要求。

（一）慈溪渔光互补光伏项目

责任单位：慈溪市委、市政府。

督导单位：市自然资源规划局。

整改时限：2021年底前。

整改目标：强化湿地利用监管，进一步落实湿地保护制度。

整改措施：

1.完善湿地保护管理制度。根据法律法规、国土空间规划和湿地管理政策要求，明确湿地保有量管控目标，2021年底前落实湿地占补平衡。

2.编制湿地保护规划。加强林业湿地数据与国土三调湿地资源成果的对接工作，在国土三调成果启用后半年内启动湿地保护规划编制，合理划定重要湿地纳入保护名录，明确保护范围。

3.加强执法检查。认真落实有关文件精神，建立湿地用途管控机制，强化日常巡查，加强执法监管，遏制各种破坏湿地生态的行为。

（二）象山县墙头村西沪华城项目

责任单位：象山县委、县政府。

督导单位：市自然资源规划局。

整改时限：2021年底前。

整改目标：强化湿地利用监管，进一步落实湿地保护制度。

整改措施：

1.强化日常巡查监管。贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于加强湿地保护修复工作的实施意见》精神，严格执行湿地“先补后占、占补平衡”政策,摸排符合湿地补划的储备资源，2021年底前落实湿地占补平衡。根据湿地动态变化实际情况，及时调整湿地保有量、湿地保护率等管控目标。

2.规划引领湿地保护。加强林业湿地数据与国土三调湿地资源成果的对接工作，在国土三调成果启用后半年内完成湿地保护规划修编，合理划定重要湿地并纳入保护名录，在国土空间规划中落实到具体地块。

3.加强滨海湿地保护与修复。结合象山县自然资源生态修复工作指导意见，坚持自然恢复为主、人工修复为辅，促进滨海湿地生态功能恢复。

附件3

第二轮中央环境保护督察牵头整改

督办小组责任分工

整改问题二：近年来浙江省城市用地普遍紧张，一定程度上制约经济发展和城市建设。面对这种矛盾，有的地方不是在提高土地综合利用率上下功夫，而是瞄上生态用地，既降了成本，又走了捷径，但牺牲了环境。

整改责任单位：各区（县）市局、分局

整改督办小组：刘伟波，国土绿化处相关人员2名

整改问题四：浙江省大气污染防治计划明确，对已关闭废弃矿山进行生态治理，到2017年底，治理率达到90%以上。但原国土资源厅以制定大气污染防治行动计划未征询意见为由，两年多时间没有推进落实矿山治理任务。直到2016年10月，才对废弃矿山治理工作进行部署，并将治理范围擅自缩减为“铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围现存1223个废弃矿山”。即便如此，任务完成情况也不乐观，应于2018年底前完成的531个重点治理废弃矿山，至督察时仍有164个未完成治理，其中33个尚未开工。

整改责任单位：各区（县）市局、分局

整改督办小组：俞建强，地矿处相关人员2名

整改问题五：宁波市应于2018年完成91个废弃矿山修复，截至督察时才完成59个。

整改责任单位：各区（县）市局、分局

整改督办小组：俞建强，地矿处相关人员2名

整改问题十五：2016年国务院办公厅印发《湿地保护修复制度方案》明确，经批准征收、占用湿地并转为其他用途的，要实行“先补后占、占补平衡”。但督察发现，沿海部分地区及有关部门对海洋湿地保护不力。

整改责任单位：各区（县）市局、分局

整改督办小组：方宏锋，森林资源处相关人员2名

整改问题十七：毁林垦地严重破坏生态。2015年4月，浙江省《关于切实加强涉林垦造耕地监管工作的通知》(浙发改农经〔2015〕252号)明确了涉林垦造耕地的有关要求。但督察发现，近年来，全省部分县(市、区)坚持绿色发展理念还不够坚定，违规在省级以上公益林、生态保护红线、高山顶部等禁止选址范围立项审批涉林造地项目，导致大量林地破坏，局部水土流失严重。省市两级自然资源部门验收抽查复核把关不严。2018年9月，浙江省原国土资源厅、原林业厅发文要求对涉林造地项目开展全面自查清理，对2018年8月31日前已经立项且已动工但不符合选址要求的涉林造地项目，要予以撤销并做好复绿和生态修复工作。但两部门对清理整治工作督导不够，部分市县继续我行我素。

整改责任单位：各区（县）市局、分局

整改督办小组：唐永航，生态修复处相关人员2名