附件1

宁波市自然资源和规划调查监测工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 任务主要内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设宁波市自然资源规划调查监测现状一张底图 | 排摸并形成既有调查监测成果一张清单；查清数据之间差异技术标准因素，建立分类转换规则，构建差异图斑比对模式；以“三调”成果为基础，融合耕地、森林、海洋、矿产、湿地、水等自然资源空间数据和地理国情普查数据，形成现状一张图。 | 2019年形成一张清单 2020年查清数据差异，基本实现数据融合 2023年全面完成数据融合 | 调查监测处 监测中心 勘规院 测绘院 | 局机关相关处室及事业单位、各分局（局） |
| 2 | 建设宁波市自然资源和规划调查监测系统 | 为切实履行市自然资源和规划局“两统一、六方面”职责，全面、客观、准确、高质量地开展自然资源和规划调查、监测、分析、评价工作，需要建设和完善自然资源和规划调查监测系统，夯实调查监测信息化设施和工作机制，全面提升自然资源和规划调查监测信息化水平。 项目拟分两期开展，一期主要完成自然资源和规划调查监测数据的综合管理、查询展示和分析评价等基本功能；二期主要完成自然资源遥感动态监测，实现与县（市）的互联互通和市信息化体系的深度融合，深入开展自然资源和规划调查监测成果挖掘和分析评价。 | 2020年3月完成一期项目建设 2020年12月完成二期项目建设 | 调查监测处 监测中心 | 局机关相关处室及事业单位、各分局（局） |
| 3 | 构建自然资源和规划调查监测评价体系 | 开展自然资源调查监测评价体系研究，理清自然资源调查监测评价的内容和要素，建立较为全面的调查监测指标体系、技术体系、工作机制和服务应用体系，为下步常态化开展自然资源和规划调查监测工作奠定坚实基础。 | 2020年6月 | 调查监测处监测中心 勘规院 测绘院 规划院 | 局机关相关处室及事业单位、各分局（局 |
| 4 | 构建自然资源和规划调查监测工作机制 | 根据自然资源和规划调查监测的内容和工作要求，结合各业务条块工作需求，理顺局内部自然资源和规划调查监测工作涉及的各处室之间的职责分工和业务协同机制，构建与区县（市）分局的上下联动和统筹协调机制，加强与市直相关部门的对接合作和共建共享机制，形成全市自然资源综合管理工作一盘棋。 | 2020年12月 | 调查监测处 | 局机关相关业务处室及事业单位、各分局（局） |
| 5 | 开展一批自然资源和规划调查监测评价项目 | 国土三调核实整改和成果发布 | 按照部、省核查意见及时整改落实；按照统一更新时点的要求完成三调数据更新；紧跟部省关于国土三调成果发布的时序，发布三调数据成果。 | 2020年9月 | 调查监测处 勘规院 | 局机关相关业务处室及事业单位、各分局（局） |
|  |  | 自然资源和规划宏观监测 | 针对自然资源和规划调查宏观监测内容和指标进行统计分析计算和专项监测。 | 2020年12月 | 调查监测处 区县市分局（局） | 局机关相关业务处室及事业单位 |
|  |  | 自然资源和规划常规监测 | 国土年度变更调查； 宁波市全域自然资源和规划遥感监测； | 2020年11月 | 区县市分局（局） 调查监测处 | 相关事业单位 |
|  |  | 自然资源和规划专题监测 | 海洋空间要素保护与利用监测； 生态保护修复专题监测； 三调基础上的建设用地等细化调查（试行）； 耕地、矿产、空间管制监测； 专题监测成果分析统计。 | 2020年11月 | 相关处室 调查监测处 区县市分局（局） | 相关事业单位 |
|  |  | 自然资源和规划评价分析 | 根据宏观监测、常规监测和专题监测数据，结合工作需求，开展自然资源和规划评价工作 | 2020年12月 | 调查监测处 | 相关事业单位 |